São Paulo Tech School

Erick Vieiro Martins

Kauan Alessandro Kadooca Bastos

Leticia de Azevedo Pinheiro

Marci Hiromi Yogi Carvalho

Pedro Augusto Lemos Rodrigues

Pedro Henrique de Oliveira

V-OOH

Monitoramento de hardware em displays DOOH

São Paulo

2026

# SUMÁRIO

- CONTEXTO 	4

- OBJETIVO 	5

- JUSTIFICATIVA 	7

- ESCOPO 	8

  - Descrição do Projeto 	8

  - Resultados Esperados 	8

  - Requisitos do Projeto 	9

  - Limites e Exclusões 	10

4.4.1 Limites 	10

4.4.2 Exclusões 	10

  - Macro Cronograma 	11

  - Riscos Do Projeto 	11

  - Restrições 	 12

  - Stakeholders 	12

  - Recursos Necessários 	13

  - Premissas do Projeto 	14

- REFERÊNCIAS 	15

- CONTEXTO

Digital Out-of-Home (DOOH) refere-se a anúncios veiculados em telas digitais instaladas em locais públicos de alto tráfego. Diferente de outdoors estáticos, o DOOH utiliza tecnologia digital para exibir conteúdo dinâmico e interativo em shoppings, metrôs, aeroportos, elevadores e vias públicas, permitindo atualizações em tempo real e maior segmentação das campanhas.

Figura 1 – Arquitetura de referência de dispositivos

Digital Out-Of-Home

(Fonte: Os Autores)

O Digital Out-of-Home (DOOH) está em crescimento nas estratégias de mídia global, consolidando-se como uma das principais vertentes do mercado publicitário em 2024. Trata-se de uma indústria que movimenta cerca de US$ 17,5 bilhões por ano no mundo, com expectativa de alcançar aproximadamente US$ 32 bilhões até 2030, segundo projeções da Clear Channel. Dados do mesmo levantamento indicam que o DOOH aumenta a confiança na marca em 13%. Quando o conteúdo publicitário é contextualmente relevante, a eficácia do anúncio cresce em 17%. Além disso, 55% dos respondentes da geração Z afirmam que outdoors com conteúdo dinâmico capturam mais sua atenção. Esses indicadores reforçam que o DOOH deixou de ser um formato complementar e passou a ocupar posição estratégica no ecossistema de mídia.

Apesar do crescimento acelerado, a operação de redes DOOH envolve desafios significativos. Entre eles estão o alto investimento inicial, a necessidade de infraestrutura tecnológica robusta e questões regulatórias relacionadas à publicidade em espaços públicos. Conforme destaca o InforChannel (2026), o LED deixou de ser apenas uma tela e passou a ser infraestrutura crítica integrada ao ambiente de TI (AV/IT convergence). Nesse cenário, gestão remota, telemetria e monitoramento centralizado não são mais diferenciais competitivos — são exigências operacionais.

A ausência de monitoramento estruturado pode resultar em:

- Falhas técnicas não identificadas em tempo hábil

- Interrupção na exibição de campanhas contratadas

- Perda de receita publicitária

- Quebra de SLAs com anunciantes

- Impacto negativo na credibilidade da marca

Dessa forma, à medida que o setor se expande e se torna mais dependente de tecnologia, cresce também a necessidade de controle, visibilidade e confiabilidade operacional nas redes de mídia digital.

Figura 2 – Projeção de crescimento em movimentação monetária por Digital Out-Of-Home entre 2025 e 2034 em bilhões de dólares

(Fonte: Precedence Research)

- OBJETIVO

Implementar, até julho de 2026, um sistema automatizado de monitoramento de hardware para redes de displays DOOH em ambientes urbanos, utilizando coleta de telemetria de CPU, memória RAM e armazenamento, com o objetivo de: Reduzir falhas operacionais; minimizar períodos de indisponibilidade; gerar alertas automáticos em caso de anomalias; e disponibilizar visualização de métricas por dashboards gerenciais, além de garantir maior confiabilidade na exibição de campanhas publicitárias.

O sistema proposto será aplicado em estruturas de mídia digital utilizadas por operadoras de publicidade externa, como a ‘JCDecaux’, baseando-se na coleta contínua de dados dos equipamentos responsáveis pela reprodução de conteúdo nas telas. As informações coletadas sobre o uso de CPU, consumo de memória RAM e ocupação de disco serão integradas a uma plataforma web de monitoramento, permitindo o acompanhamento a cada 15 minutos do desempenho dos dispositivos e a geração automática de alertas sempre que forem identificados comportamentos fora do padrão operacional.

Figura 1 – Display Digital Out Of Home (DOOH) da

empresa JCDecaux

(Fonte: Mediamix)

O desenvolvimento de uma solução de monitoramento de hardware para ambientes DOOH busca ampliar a visibilidade sobre o funcionamento de dispositivos distribuídos pela cidade, permitindo diagnósticos mais rápidos, manutenção preventiva e maior eficiência na gestão da infraestrutura tecnológica. Como resultado, espera-se aumentar a disponibilidade das telas, melhorar a qualidade da entrega das campanhas publicitárias e contribuir para a sustentabilidade operacional do negócio de mídia digital.

- JUSTIFICATIVA

O mercado de DOOH (Digital Out Of Home) exige alta disponibilidade e confiabilidade operacional. Sendo assim, falhas de hardware - como falta de armazenamento, perdas de conexão, perdas em Frames por Segundo (FPS) ou desligamentos inesperados - podem resultar em prejuízos financeiros, quebra de contratos e impactos negativos na imagem da empresa. Além disso, problemas técnicos prolongados podem comprometer acordos comerciais com anunciantes e impactar negativamente a credibilidade da rede de publicidade digital.

Diante desse cenário, torna-se necessária a implementação de uma solução tecnológica capaz de realizar o monitoramento contínuo e automatizado dos componentes físicos das telas DOOH. O acompanhamento em periódico das condições de funcionamento dos equipamentos permite a detecção precoce de incidentes, possibilitando ações preventivas antes que ocorram interrupções na exibição de conteúdo.

Além de contribuir para a redução de falhas e custos operacionais, o projeto também promove maior controle por meio de relatórios técnicos, indicadores de desempenho e registros de ocorrências. Isso fortalece a tomada de decisão estratégica e amplia a capacidade da empresa em garantir níveis adequados de serviço (SLA).

- ESCOPO

  - Descrição Resumida do Projeto

O projeto da V-OOH tem como objetivo desenvolver e implementar uma solução tecnológica voltada ao monitoramento contínuo do hardware de displays e telas DOOH (Digital Out Of Home), garantindo alta disponibilidade, desempenho e confiabilidade operacional dos equipamentos instalados em campo, bem como a identificação proativa de falhas, degradação de desempenho e riscos operacionais.

A solução será composta por um sistema integrado de monitoramento capaz de coletar, processar e analisar dados técnicos provenientes dos dispositivos físicos que compõem a infraestrutura das telas digitais, mantendo como base o monitoramento de memória RAM, memória de massa e CPU, contando com um painel de controle centralizado (dashboard), no qual será possível visualizar o status de todas as telas monitoradas, gerar relatórios, configurar alertas automáticos e registrar ocorrências técnicas.

  - Resultados Esperados

Ao final deste projeto, espera-se que o sistema seja capaz de capturar e monitorar dados de CPU e memória dos painéis de anúncio DOOH a cada 15 minutos. Com essas informações, será possível identificar anormalidades de hardware rapidamente e acionar a equipe técnica para correção, reduzindo o tempo de indisponibilidade dos equipamentos. Como resultado, espera-se minimizar falhas nas exibições, garantir a continuidade das campanhas publicitárias e manter a geração de valor tanto para os clientes quanto para as empresas que utilizam os DOOH para veiculação de suas propagandas.

  - Requisitos do projeto

(Fonte: Os Autores)

backlog.xlsx

  - Limites e exclusões

    - Limites

- O Sistema será primariamente sobre o monitoramento de CPU, memória e disco das máquinas DOOH, possibilitando escalabilidade de componentes, de acordo com a necessidade do cliente.

- O projeto busca apenas reduzir downtime das operações relevantes ao serviço DOOH, e não eliminar por completo tempos de downtime que são esperados em qualquer operação em escala.

- O monitoramento será realizado apenas em dispositivos DOOH previamente cadastrados no sistema.

- Os dados coletados serão armazenados apenas para fins de análise e geração de alertas.

- O sistema enviará alertas apenas quando os parâmetros ultrapassarem limites pré-definidos, não realizando intervenções automáticas no hardware.

    - Exclusões

- A equipe V-OOH não é responsável por manutenções de componentes físicos dos dispositivos DOOH.

- O sistema não realizará manutenção automática ou correção remota dos dispositivos.

- Não será feito monitoramento do conteúdo exibido (qualidade da mídia, erro em vídeos ou imagens).

- Não haverá integração com sistemas financeiros, contratos de clientes ou gestão comercial das campanhas.

  - Macro Cronograma

| ## Macro Cronograma |  |
| --- | --- |
| ## Etapas | ## Duração Estimada |
| Levantamento de Requisitos | 25 Dias |
| Prototipagem | 7 Dias |
| Desenvolvimento | 50 Dias |
| Teste de Homologação | 10 Dias |
| Entrega | 7 Dias |

  - Riscos do Projeto

Fatores que podem comprometer o desenvolvimento, entrega e 	funcionamento do projeto:

- Falha de conectividade de rede entre os dispositivos DOOH e o servidor.

- Problemas de DNS ou configuração incorreta de IP.

- Instabilidade ou indisponibilidade da instância Amazon EC2 na Amazon Web Services, impactando diretamente na disponibilidade do sistema.

- A solução não contém redundância na EC2.

- Falha no backup da instância.

- Incompatibilidade de versões do Python em diferentes dispositivos.

- Problemas de dependências (bibliotecas desatualizadas ou conflitantes).

- Erro humano na configuração do servidor ou banco.

- Latência elevada com o grande volume de dados na EC2.

- Perda de dados históricos de monitoramento.

- Dependência exclusiva da infraestrutura da AWS.

- Alterações de custos da AWS, impactando o orçamento do projeto.

  - Restrições

As restrições se referem aos pontos que podem comprometer a 	execução do projeto. As principais restrições do presente projeto são:

- O usuário não poderá ter mais de uma conta com o mesmo endereço de e-mail.

- O usuário não poderá se cadastrar caso algum campo esteja vazio ou preenchido incorretamente.

- O usuário não poderá acessar a dashboard caso não esteja logado na aplicação.

- O usuário não terá acesso aos dados sensíveis do programa, como registros de outros usuários.

- O sistema deverá ser projetado seguindo as boas práticas de programação.

- O usuário não poderá acessar a dashboard de um equipamento DOOH caso seu login não esteja atrelado àquele dispositivo.

- O banco de dados deverá utilizar MySQL.

- A aplicação deverá estar hospedada em instância Amazon EC2 na Amazon Web Services.

- O sistema deverá limitar tentativas falhas consecutivas de login.

- O deploy deverá ser realizado apenas por usuários autorizados.

  - Stakeholders

As partes interessadas do projeto incluem:

- Equipe de suporte técnico

- Equipe de manutenção

- Equipe de infraestrutura

- Equipe de NOC

- Equipe de SOC

- Diretoria de Operações

- Clientes (anunciantes / parceiros)

  - Recursos

| Recurso |  | Descrição |  | Serviço AWS |  | Custo Estimado Mensal (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Server Host Backend |  | Hospedagem da API |  | EC2 |  | (ESTUDANTIL) |
| Web Server |  | Servidor HTTP |  | EC2 |  | (ESTUDANTIL) |
| Banco MySQL |  | Banco de dados relacional |  | XXXXXX |  | (ESTUDANTIL) |
| Função | Quantidade |  | Salário Médio BRL |  |  |  |
| Gerente de Projeto | 1 |  | 13000 – 27000 |  |  |  |
| Dev Backend | 1 |  | 5700 – 15000 |  |  |  |
| Dev Frontend | 1 |  | 4500 – 20000 |  |  |  |
| DevOps | 1 |  | 7000 – 32000 |  |  |  |
| QA | 1 |  | 4000 – 11000 |  |  |  |
| Analista NOC | 1 |  | 2000 – 5000 |  |  |  |
| Recurso | Descrição |  |  |  | Custo Estimado (USD) |  |
| Notebook Desenvolvedor | Máquina própria para desenvolvimento |  |  |  | 1000 - 1500 (único) |  |
| Energia | Consumo mensal |  |  |  | XXXXXX |  |
| Internet | Conectividade |  |  |  | XXXXXX |  |
| Ambiente Teste AWS | XXXXXX |  |  |  | XXXXXX |  |
| Documentação | Governança |  |  |  | Gratuito/Incluso RH (recursos humanos) |  |
| Aplicação Client Python | Agente de monitoramento |  |  |  | Sem custo licença |  |
| API Backend | Processamento e integração |  |  |  | Incluso RH (recursos humanos) |  |
| Frontend Web | Dashboard/Site Institucional |  |  |  | Incluso RH (recursos humanos) |  |
| MySQL Local | Banco ambiente dev |  |  |  | Gratuito |  |
| IDE | VSCode / IntelliJ |  |  |  | Gratuito |  |
| Git | Versionamento |  |  |  | Gratuito |  |
| GitHub | Repositório remoto |  |  |  | Gratuito |  |

  - Premissas

PREMISSAS:

As máquinas DOOH permitem instalação do Client Python.

Existe conectividade de rede estável entre as máquinas monitoradas e a AWS.

Dependência de conectividade externa (internet).

A infraestrutura AWS estará disponível na região escolhida.

O volume de máquinas monitoradas será compatível com instâncias da AWS

O banco MySQL suportará a carga inicial.

Logs e métricas terão retenção definida

Haverá acesso para as máquinas físicas

O versionamento será feito via GitHub.

Haverá processo de Gestão de Incidentes.

Haverá processo de Gestão de Mudanças para deploy em produção.

SLAs serão definidos antes da entrada em produção.

O NOC será responsável pelo monitoramento 24x7.

Haverá política de backup e recuperação.

A equipe técnica estará disponível durante o período do projeto.

O orçamento aprovado cobre infraestrutura e equipe mínima.

O projeto seguirá metodologia Ágil (Scrum).

Stakeholders fornecerão requisitos no prazo acordado.

- REFERÊNCIAS